**Дорожная карта внедрения ФГИС «Моя школа» в Приморском крае**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата начала | Дата окончания | Перечень действий | Участники | Прогнозируемые результаты |
| 1 этап – Организация работы системы |
| 1. | 24.10.2022 | 25.10.2022 | Назначение региональных координаторовпо внедрению ФГИС «Моя школа». | Министерство образования Приморского края | Определены региональныекоординаторы и список лиц, имеющих доступ к Админ-возможностям. |
| 2. | 27.10.2022 | 28.10.2022 | Создание на официальном сайте министерства образования Приморского края раздела «ФГИС Моя школа» с методическими и обучающими материалами.Информирование краевых подведомственных учреждений и ОМСУ о создании раздела на сайте.Уведомление краевых подведомственных учреждений и ОМСУ о необходимости начать процедуры создания Муниципальных координаторов, Администраторов краевых подведов,Администраторов школ. | 1. Министерство образования Приморского края2. ОМСУ3. Краевые подведомственные учреждений | Подтверждение о доступности ресурсов.Изучение материалов вебинаров.Подготовка вопросов по работе с системой и процедуре создания Муниципальных координаторов, Администраторов краевых подведов,Администраторов школ. |
| 3. | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Уведомление ОМСУ и краевых подведомственных учреждений о необходимости назначении ответственных лиц по внедрению ФГИС Моя школа в муниципалитетах и направлении запроса ОМСУ школам о назначении ответственных Администраторов школ. | 1. Министерство образования Приморского края2. ОМСУ3. Краевые подведомственные учреждения | Адресатами получены письма.Назначены ответственные. |
| 4. | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Формирование базы Муниципальных координаторов и Администраторов краевых подведов. | Министерство образования Приморского края | Сформирована база данных.Определена схема взаимодействия. |
| 5. | 15.12.2022 | 16.12.2022 | Назначение муниципальных координаторов Администраторами группы по своему муниципалитету.Назначение ответственных администраторов краевых учреждений Администраторами школы | Министерство образования Приморского края | Назначение муниципальных координаторов Администраторами групп.Назначение ответственных администраторов краевых учреждений |
| 6. | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Проведение вебинара «Организация взаимодействия при внедрении ФГИС Моя школа.Региональный координатор –муниципальные координаторы». | 1. Министерство образования Приморского края2. Муниципальные координаторы3. Администраторы краевых подведомственных учреждений | Представление ресурсов поддержки внедрения (сайт министерства)Обозначение ближайших действий:1. Назначение муниципальных координаторов в системе (администраторами групп)2. Объяснение порядка взаимодействия ОМСУ со школами и активности самих ОМСУ:- запрос в школы за данными о назначенных ответственных администраторов школ;- назначение ответственных администраторов школ Администраторами школы. |
| 7. | 25.10.2022 | 29.12.2022 | Изучение доступных к использованию инструментов ФГИС «Моя школа». | 1. Министерство образования Приморского края2. Муниципальные координаторы3. Администраторы краевых подведомственных учреждений | Тестовое использование инструментов:1. Сферум
2. Библиотека
3. Мои файлы
 |
| 8. | 31.10.2022 | 29.12.2022 | Дополнение раздела «ФГИС Моя школа» на сайте министерства. | Министерство образования Приморского края | Размещение информации на сайте министерства. |
| 9. | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Создание учётных записей администраторов ОО | Муниципальные координаторы | 1.Создание учётных записей сотрудников школы.2. Проверка их работоспособности. |
| 10. | 21.12.2022 | 26.12.2022 | Создание учётных записей сотрудников школ и подтверждение ролей пользователей (обучающиеся, законные представители). | Администраторы образовательных организаций | 1. Создание учётных записей сотрудников школы и подтверждение ролей пользователей (обучающиеся, законные представители).2. Проверка их работоспособности. |
| 11. |  |  | Проведение разъяснительной работы. | 1. Министерство образования Приморскогокрая2. Муниципальные координаторы3. Администраторы краевподведомственных учреждений4. Администраторы ОО | 1.Рассмотрение вопросов пользователей по работе в ФГИС «Моя школа».2.Информирование о функциональных возможностях системы для разных категорий пользователей. |
| Обучение |
| 12. | 26.12.2022 | 29.12.2022 | Планирование обучения по использованию модуля «Библиотека» ФГИС «Моя школа». | Министерство образования Приморскогокрая | План обучения по работе с медиатекой ФГИС «Моя школа». |